生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项 目 名 称  ：物流中心项目

建 设 单 位  ：青岛席德投资发展有限公司

建 设 地 点  ：西海岸新区大涧山路东侧

验 收   单  位  ：青岛林恒水利工程设计有限公司

2020年10月15日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 物流中心项目 | 行业类别 | 其他行业类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或主要投资方） | 青岛席德投资发展有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案批复机关、文号及时间 | 青黄审农字【2020】第363号 2020年9月15日 |
| 水土保持方案变更批复机关、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计批复机关、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2019年6月至2020年2月 |
| 水土保持方案编制单位 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 |
| 水土保持初步设计单位 | 山东杰森建筑工程设计有限公司 |
| 水土保持监测单位 | / |
| 水土保持施工单位 | 青岛海西建筑工程有限公司 |
| 主体监理单位（含水土保持设施监理） | 青岛泰丰建设监理有限公司 |
| 水土保持设施验收 单位 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 |

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》，青岛席德投资发展有限公司于2020年10月15日主持召开了物流中心项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制、施工、监理、验收报告编制等单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。 与会代表查看了工程现场，查阅了技术资料，听取了水土保持方案编制、施工、监理、验收报告编制等单位的汇报，经质询、讨论，形成了物流中心项目水土保持设施验收意见。 （一）项目概况 项目总占地面积 42.918 亩，规划建筑面积 19228.33 平方米，拟建 2 栋仓库和 1 栋配套办公楼，仓库用于存储医药用品。建筑密度为53.87%，绿地率为1%，容积率0.74，地上停车位60个。 （二）水土保持方案批复情况 2020年9月15日，青岛市黄岛区行政审批服务局以青黄审农字【2020】第363号 文对本项目水土保持方案进行了批复。 水土保持监测情况 根据青水保[2018]294号文规定: 1、征占地面积在5公顷及以上或者挖填土石方总量在5万立方米及以上的生产建设项目，生产建设单位应自行或者委托有关机构，从施工准备期开始对生产建设活动造成的水土流失进行监测，并于每年6月、10月的上旬向水行政主管部门报送上一期的水土保持监测报告。 2、其他生产建设项目，可不开展水土保持监测工作。 本项目征地面积在5公顷以下，挖填土石方小于5万方，可以不开展水土保持监测工作。 原水土流失防治目标值及投资情况 本方案水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。本项目水土流失防治六项目标值为：水土流失总治理度95%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到97％，表土保护率达到95%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。水土保持总投资116.843万元，其中工程措施79.593万元；植物措施6.87万元；施工临时措施16.47万元；独立费用4.06万元；基本预备费6.42万元；水土保持补偿费3.43万元。 现场验收后防治标准及投资情况：水土流失总治理度100%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率达到99％，表土保护率达到100%，林草植被恢复率100%，林草覆盖率1%。因项目占地面积较小，项目区外绿化面积较大，且项目区内除绿化区域外其他区域都采取硬化措施，不存在裸露土地情况，因此，本项目林草覆盖率为1%对周围环境影响较小。其余各项防治标准均达标，水土保持总投资约116.843万元。 （六）差异性分析评价 本工程水保防治标准与批复的水保方案相比，差异不大，绿化质量有所提高。主体工程的施工时序、施工工艺、施工方式优化，但防护面积占扰动面积的比重并未减少，已完成的工程量达到水保防护设计的要求。并且在实际建设中建设单位对易发生水土流失的部位进行了重点防护。这些措施进一步完善了水保措施体系。综上所述，本工程可达到水土保持验收标准。 （七）验收报告编制情况和主要结论 建设单位委托青岛林恒水利工程设计有限公司进行水土保持设施验收工作，根据建设单位自查情况，结合现场核查、质量检验，各项措施基本布设到位，质量合格，本工程水土保持设施完成情况达到批复的水土保持方案的要求，本项目已缴纳水土保持补偿费。 （八）验收结论 综上所述，验收组认为：该项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 （九）后续管护要求 1、建设单位应加强资料整理、归档； 2、建设单位应进一步加强水土保持设施管护，提高植被成活率，对重点排水设施加强巡查和维护。

# 三、验收组成员签字表

| 分 工 | 姓名 | 单 位 | 职务/职称 | 签 字 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 刘德滨 | 青岛席德投资发展有限公司 | 项目负责人 |  | 建设单位 |
| 成 员 | 杨新民 | 青岛农业大学 | 教授 |  | 专家 |
|  | 李伟 | 山东杰森建筑工程设计有限公司 | 项目负责人 |  | 设计单位 |
|  | 李浩 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 | 经理 |  | 水土保持验收单位 |
|  | 王舜 | 青岛林恒水利工程设计有限公司 | 总工 |  | 水土保持方案编制单位 |
|  | 王增洪 | 青岛泰丰建设监理有限公司 | 总监 |  | 监理单位 |
|  | 王鹏 | 青岛海西建筑工程有限公司 | 项目经理 |  | 施工单位 |