生产建设项目水土保持设施

验收鉴定书

项目名称    双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目

项目编号

建设地点    青岛市西海岸新区

验收单位    青岛双星轮胎工业有限公司

2020年8月3日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

| 项目名称 | 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目 | 行业类别 | 加工制造类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 （或项目主要投资人） | 青岛双星轮胎工业有限公司 | 项目性质 | 新建 |
| 水土保持方案审批部门、文号及时间 | 青岛西海岸新区水利局 青西新水发[2017]10号，2017年10月25日 |
| 水土保持方案变更审批部门、文号及时间 | / |
| 水土保持初步设计审批部门、文号及时间 | / |
| 项目建设起止时间 | 2014年3月-2018年8月 |
| 水土保持方案编制单位 | 青岛地质工程勘察院 |
| 水土保持初步设计单位 | / |
| 水土保持监测单位 | 山东省第四地质矿产勘查院 |
| 水土保持施工单位 | 主体施工单位：青岛胶城建设集团有限公司（含水土保持施工） |
| 水土保持监理单位 | 主体工程监理单位：青岛建通浩源集团有限公司（水土保持监理） |
| 水土保持设施验收报告编制单位 | 山东省第四地质矿产勘查院 |

二、验收意见

根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》，青岛万科海都房地产有限公司于2020年8月3日在青岛市西海岸新区主持召开了青岛双星轮胎工业有限公司水土保持设施验收会。参加会议的有青岛建通浩源集团有限公司、青岛胶城建设集团有限公司、青岛云天市政工程有限公司、青岛地质工程勘查院、山东省第四地质矿产勘查院、等单位代表共8人，会议成立了验收组（名单附后）。 会前部分与会代表查看了工程现场，查阅了相关技术资料；会上与会代表观看了现场视频，听取了建设单位关于项目实施过程中落实水土保持工作的汇报，以及方案编制、施工、监理、验收鉴定书编制等单位的汇报，经质询、讨论，形成了水土保持设施验收意见： （一）项目概况 双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目位于青岛市董家口循环经济区，204国道交滨海大道以南，庙东村东，青钢搬迁基地以北，横河西路以西。项目区地理坐标约为119°43′48″~119°44′20″，35°38′32″~35°39′4″。本项目为新建项目，主要建设内容为控制中心、实习中心、1#炼胶车间、2#炼胶车间、1#子午胎车间（包括水泵房、制冷站、空压站、动力站）、2#子午胎车间包括水泵房、制冷站、空压站、动力站）、成品、物化试验室、胶浆房、污水处理站、总变电站、二期总变电站、消防水泵房、1#炭黑库、2#炭黑库、1#胶料库、2#胶料库、1#成品库、2#成品库、硫磺库、1#自动化成品库、成品库（一）、成品库（二）、成品库（三）、成品库（四）、原材料库（一）、原材料库（二）、原材料库（三）、原材料库（四）、废料库（一）、废料库（二）及辅助用房（换热站、值班室、传达室等）等，项目用地面积755106m2，建筑总建筑面积530000m2，其中地上建筑面积529793.52m2，地下建筑面积206.48m2，建筑密度50.61%，绿化率14%，容积率1.02，停车位2619个。本项目于2014年3月开工，2018年8月竣工，总工期54个月，水土保持工程于2018年8月完工。 （二）水土保持方案批复情况 2017年8月青岛双星轮胎工业有限公司委托青岛地质工程勘察院编制该项目水土保持方案。2017年9月，方案编制单位完成《双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目水土保持方案报告书》（送审稿）。2017年9月，通过了青岛西海岸新区水利局组织的专家审查，2017年10月完成了《双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目水土保持方案报告书》（报批稿）。2017年10月25日，取得《青岛西海岸新区水利局关于双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目水土保持方案审查意见》（青西新水发[2017]10号）。 根据批复的水土保持方案，该项目防治责任范围总面积为77.33公顷，包括项目建设区75.58公顷，直接影响区1.75公顷。 水土流失六项防治指标：扰动土地整治率达95%，水土流失总治理度达97%，土壤流失控制比1.0，拦渣率95%，植被恢复率99%，林草覆盖率25%。 项目取得青岛市城阳区农业局批复的审批意见后，未进行设计变更，至综合验收时未发生水土保持设计变更情况。 （三）水土保持监测情况 2020年6月青岛双星轮胎工业有限公司委托山东省第四地质矿产勘查院承担双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目水土保持监测工作，2020年7月完成了《双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：本项目扰动土地整治率达99.88 %，水土流失总治理度达99.27%，土壤流失控制比1.0，拦渣率98.31%，植被恢复率99.16%，林草覆盖率14.06%。经监测分析，双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目在建设期通过实施水土保持措施，除林草覆盖率外，各项指标监测值均达到方案设计防治目标值。林草覆盖率符合山东省建设用地集约利用控制标准工业项目绿地率的要求。查看项目现场后发现无裸露土地可用于绿化，建构筑物区和道路及管线工程区保证主体工程发挥作用不能以绿化代替，故无增加林草覆盖率的可能。因本项目除绿化土地其他区域都采取硬化措施，不存在裸露土地情况。综上，绿化面积减少对总体影响不大。各项水土保持设施运行正常，较好的发挥了水土保持功能。经调查，工程建设期间未发生重大的水土流失事件，本项目不存在水土流失问题。 （四）验收报告编制情况 2020年6月，受建设单位委托，山东省第四地质矿产勘查院开展了本项目水土保持设施验收工作，经现场核查，验收结论为：建设单位编报了水土保持方案，水土保持监理依托于主体监理进行，依法履行了水土保持法定程序；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 验收报告结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了后续设计和水土保持监测、监理工作，依法履行了水土保持法定程序；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行基本正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。 （五）验收结论验收组认为：双星环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地高性能子午线卡客车胎项目在实施过程中，依法落实了水土保持方案及批复文件要求的各项水土保持措施，完成了水土保持预防和治理任务，除林草覆盖率外，各项指标监测值均达到方案设计防治目标值。林草覆盖率符合山东省建设用地集约利用控制标准工业项目绿地率的要求，水土保持设施质量总体合格，水土保持后续管理、维护责任落实，依法缴纳了水土保持补偿费，项目水土保持设施具备验收条件，项目不存在水土流失问题，同意通过验收。 （六）后续管护要求 项目运行管理维护单位应进一步加强后续水土保持设施管护，确保水土保持功能持续发挥效益。